ИНТЕЛЛЕКТА

План реализации

# 1. Методика работ

Для проекта «Интеллекта» используется итерационная разработка. Документация и реализация должны описывать фактическую архитектуру React/Vite + Vercel + Supabase, а не гипотетический отдельный backend API. Каждый этап завершается проверяемым результатом: UI, схема БД, RLS/RPC, serverless-функция, пользовательский сценарий и документация.

# 2. Этапы и результаты

| Этап | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Уточнение требований | Фиксация MVP, ролей user/admin, пользовательских сценариев каталога, рекомендаций, корзины, заказа и ИИ-анализа. | Актуальные SRS, MVP и use cases. |
| 2. Проектирование UI/UX | Прототип главной, каталога, карточки книги, профиля, рекомендаций, корзины, checkout и админ-панели. | Макеты и UI-требования. |
| 3. Проектирование Supabase-схемы | Таблицы PostgreSQL, связи, индексы, представление book_catalog_view, Storage bucket, RLS. | SQL-миграции в supabase/sql. |
| 4. Настройка Auth и ролей | Supabase Auth, profiles, handle_new_user, role user/admin, защита от role escalation. | Регистрация, вход, профиль и роли. |
| 5. Разработка frontend-сервисов | Сервисы доступа к каталогу, профилю, избранному, корзине, заказам и событиям пользователя. | src/services как слой доступа к данным. |
| 6. Администрирование каталога | RPC для CRUD книг, авторов/жанров, загрузка обложек в Supabase Storage. | Рабочая админ-панель каталога. |
| 7. Корзина и заказ | RLS для cart_items, RPC create_order_from_cart, orders/order_items, история заказов. | Покупательский сценарий завершен. |
| 8. ИИ-анализ | Vercel Function /api/analyze-book, OpenRouter/fallback, book_ai_profiles, ai_analysis_jobs. | Семантические профили книг и журнал задач. |
| 9. Рекомендации | Frontend scoring на основе book_catalog_view, preferences, favorites, cart, orders и user_events. | Раздел персональных рекомендаций. |
| 10. Развертывание | Настройка Vercel, Supabase env, .env.example, SPA routing. | Демонстрационный стенд. |
| 11. Тестирование и документация | Ручные проверки сценариев, build, актуализация README и проектных документов. | Готовность к защите и следующему этапу. |

# 3. Backlog по приоритетам

| Приоритет | Задачи |
| --- | --- |
| Must | Auth, каталог, карточка книги, профиль предпочтений, избранное, корзина, заказ через RPC, admin CRUD, Vercel Function для ИИ-анализа. |
| Should | История заказов, журнал ИИ-задач, пользовательские события, объяснимые рекомендации, улучшение админ-панели. |
| Could | Отзывы, импорт каталога из CSV/Excel, email-уведомления, промокоды, расширенная аналитика. |
| Won’t for MVP | Реальный платежный шлюз, промышленная логистика, отдельный backend API /api/v1, собственный ML-кластер, мобильные приложения. |

# 4. Перспективы после текущего этапа

— Полноценный semantic search через embeddings и pgvector с миграциями, индексами и UI-ранжированием.

— Очередь и worker для пакетной фоновой обработки ИИ-задач.

— Отдельный backend API может быть добавлен только при появлении необходимости, но он не является частью текущего MVP.

— Docker Compose может использоваться для локального стенда на следующих этапах, но не является текущим production-способом запуска.

— Prometheus/Grafana и централизованный мониторинг относятся к развитию эксплуатационного контура.