ИНТЕЛЛЕКТА

План тестирования

# 1. Цель тестирования

Цель тестирования - подтвердить, что веб-сервис «Интеллекта» корректно реализует пользовательские, административные и ИИ-сценарии текущего MVP на архитектуре React/Vite + Vercel + Supabase, а документация не описывает несуществующий backend API /api/v1 как реализованный компонент.

# 2. Объекты тестирования

— Frontend: главная страница, каталог, карточка книги, поиск, профиль, рекомендации, избранное, корзина, checkout, заказы и админ-панель.

— Supabase: таблицы, представление book_catalog_view, Auth, Storage, RLS-политики, RPC-функции.

— Vercel Function: POST /api/analyze-book, проверка admin-роли, работа с OpenRouter/fallback и запись в book_ai_profiles/ai_analysis_jobs.

— Интеграция: взаимодействие frontend-сервисов, Supabase client/RPC, RLS и serverless-функции.

# 3. Типы тестирования

| Тип | Что проверяется | Инструменты/подход |
| --- | --- | --- |
| UI/E2E | Пользовательские сценарии каталога, карточки, избранного, корзины, заказа и рекомендаций. | Ручные проверки в браузере, при необходимости Playwright. |
| Supabase/RLS | Доступ к своим и чужим данным, роли user/admin, запрет прямой записи в защищенные таблицы. | Проверки из приложения под разными пользователями и SQL Editor. |
| RPC | create_order_from_cart, admin_update_order_status, admin CRUD книг. | Вызовы из UI и точечные SQL-проверки результатов. |
| Serverless Function | /api/analyze-book: метод, авторизация, ошибки, запись результата. | Запуск из админки, Vercel logs, проверка таблиц. |
| Build | Сборка production bundle. | npm install, npm run build. |
| Безопасность | Отсутствие секретов во frontend и архиве, корректные env-prefixes. | Поиск .env/ключей, проверка .env.example и Vercel env. |

# 4. Критерии выхода

— Проект собирается командой npm run build.

— В архиве нет node_modules, .env, .git и приватных ключей.

— Критические сценарии пользователя проходят полностью.

— Обычный пользователь не видит чужие заказы, корзину, избранное и предпочтения.

— Администратор может управлять каталогом и запускать ИИ-анализ.

— Документы 05 и 06 описывают Supabase/Vercel-архитектуру и не называют /api/v1 фактическим API.