ИНТЕЛЛЕКТА

Риски, безопасность и эксплуатация

# 1. Риски проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нерелевантные ИИ-рекомендации из-за малого каталога | Средняя | Высокое | Использовать гибридный подход: жанры, темы, профиль пользователя, историю действий и готовые ИИ-профили. |
| Недоступность OpenRouter или лимиты внешнего API | Средняя | Среднее | Использовать сохраненные результаты, fallback-анализ и статус failed/ready в ai_analysis_jobs без блокировки покупки. |
| Ошибки RLS и доступ к чужим данным | Низкая/средняя | Высокое | Тестировать owner-only доступ к cart_items, favorites, user_preferences, orders и user_events; админ-доступ выносить в RPC. |
| Утечка приватных ключей | Низкая | Высокое | Хранить OPENROUTER_API_KEY и SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY только в server-side environment variables без VITE_/NEXT_PUBLIC_. |
| Нарушение авторских прав при обработке полных текстов | Средняя | Высокое | Использовать аннотации, разрешенные фрагменты и тексты с правом обработки. |
| Несогласованность документации и кода | Средняя | Среднее | Актуализировать документы под Supabase/Vercel-архитектуру и не описывать несуществующий /api/v1 как реализованный. |

# 2. Требования безопасности

— Авторизация выполняется через Supabase Auth; пароли не хранятся в public-таблицах приложения.

— Row Level Security включается на пользовательских и административно значимых таблицах.

— Пользовательские таблицы должны использовать owner-only правила через auth.uid().

— Административные операции должны проверять role = admin через is_admin/admin_require_admin.

— Vercel Function /api/analyze-book должна проверять Supabase access token и роль admin перед записью в book_ai_profiles.

— Нельзя логировать пароли, токены, service role key, OpenRouter key и персональные контактные данные сверх необходимого.

— Frontend не должен содержать SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, OPENROUTER_API_KEY, DATABASE_URL и другие приватные значения.

— Production-доступ должен выполняться по HTTPS через Vercel/Supabase.

# 3. Эксплуатация

| Процесс | Фактическое описание |
| --- | --- |
| Развертывание | Frontend и Vercel Function размещаются на Vercel. Supabase Cloud используется для PostgreSQL, Auth, Storage, RLS и RPC. |
| Переменные окружения | Локально создается .env.local на основе .env.example. Production-переменные задаются в Vercel Project Settings. |
| Миграции | Изменения схемы БД выполняются через SQL-скрипты supabase/sql и применяются в Supabase SQL Editor. |
| Резервное копирование | Резервные копии выполняются средствами Supabase; перед важными изменениями выполняется ручной backup/export. |
| Логи | Ошибки frontend отслеживаются через консоль/браузер, ошибки Vercel Function - через Vercel logs, статусы ИИ-задач - через ai_analysis_jobs. |
| Мониторинг | Минимум для MVP: проверка доступности Vercel-приложения, Supabase и функции /api/analyze-book. Prometheus/Grafana рассматриваются как развитие. |
| Fallback ИИ | При недоступности провайдера используется deterministic fallback-анализ или фиксируется failed job; каталог и покупка должны работать независимо от ИИ. |

# 4. План резервного восстановления

— Зафиксировать инцидент и определить, затронут ли Vercel frontend, serverless-функция или Supabase.

— Проверить последние изменения env-переменных и SQL-миграций.

— При проблеме с БД восстановить Supabase backup в тестовое окружение и проверить целостность.

— После восстановления проверить критические сценарии: каталог, вход, корзина, оформление заказа, админ-панель и ИИ-анализ.

— Не публиковать дампы БД, .env и логи с токенами в репозитории.